# Actualización de estado de los proyectos de Trey Research (T1)

Proyectos de la industria automotriz

- Rediseño de la carcasa de baterías para vehículos eléctricos
Estado: En curso. Prototipado terminado; pruebas de materiales en marcha.
Objetivo: Mejorar la integridad estructural y reducir el peso en un 10%.
Impacto: Respalda el giro de Trey Research hacia componentes listos para vehículos eléctricos. Se espera que mejore su posición como proveedor ante 2 grandes fabricantes de equipo original (OEM) y que reduzca el costo de la pieza en un 8%. Destacado en la Revisión Ejecutiva del T1.

- Modernización de la línea de ensamblaje automatizada
Estado: Planificado. Arranca en el T2.
Objetivo: Aumentar la capacidad de producción de componentes automotrices de alto volumen.
Impacto: Busca aumentar la eficiencia del ensamblaje en un 25% y reducir los costos de mano de obra. Pieza clave del plan de modernización de la manufactura en toda la empresa.

- Iniciativa de recubrimientos sostenibles
Estado: En curso. En colaboración con proveedores para encontrar alternativas ecológicas.
Objetivo: Reemplazar antes del T4 todos los recubrimientos con alto contenido de compuestos orgánicos volátiles (COV).
Impacto: Se alinea con los objetivos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) y ayuda a cumplir las próximas regulaciones. Se estima que reducirá las emisiones de carbono en un 5% al año.

- Programa de expansión de alianzas con OEM
Estado: Completado. Se firmaron contratos estratégicos con 3 nuevos fabricantes de automóviles.
Objetivo: Diversificar la cartera de clientes en Norteamérica.
Impacto: Se proyecta que generará $3.2M en nuevos ingresos anuales. Fortalece la posición de Trey Research en los crecientes mercados de vehículos eléctricos e híbridos.

- Piloto de integración de piezas inteligentes
Estado: En curso. Pruebas de sensores integrados en piezas moldeadas.
Objetivo: Habilitar el mantenimiento predictivo en vehículos de flota.
Impacto: En colaboración con un socio OEM de primer nivel. La fase piloto muestra un aumento del 15% en la visibilidad del rendimiento de las piezas. Alto valor de innovación.

Proyectos de la industria del plástico

- Desarrollo de resina de alto impacto
Estado: En curso. Resultados prometedores a escala de laboratorio; en fase de escalamiento.
Objetivo: Crear materiales duraderos para aplicaciones en la construcción.
Impacto: Puede abrir nuevos mercados verticales. Se espera que supere en un 20% a los materiales actuales en las pruebas de resistencia.

- Prueba de empaques biodegradables
Estado: Completado. Se recopilaron los primeros comentarios de los clientes.
Objetivo: Reducir la dependencia de los plásticos tradicionales.
Impacto: Obtuvo resultados favorables con 5 clientes piloto. Pieza clave del impulso de Trey Research hacia líneas de productos sostenibles.

- Programa de eficiencia en moldeo por inyección
Estado: En curso. Adaptación de maquinaria en 2 plantas.
Objetivo: Reducir el consumo de energía en un 15%.
Impacto: Se espera un ahorro de $500K al año en costos operativos. Proyecto reconocido por el Equipo Directivo de Instalaciones por su innovación.

- Lanzamiento del servicio de prototipos con impresión 3D
Estado: Planificado. Lanzamiento a finales del T2.
Objetivo: Ofrecer prototipado rápido a clientes más pequeños.
Impacto: Permitirá llevar al mercado los nuevos diseños de piezas un 40% más rápido. Se prevé que mejore la captación de clientes en el segmento de lotes pequeños.

- Estudio de resistencia térmica de plásticos
Estado: En curso. Pruebas de la fase 2 en marcha.
Objetivo: Ampliar las aplicaciones en entornos de alta temperatura.
Impacto: Respalda una posible entrada en las cadenas de suministro aeroespacial y de defensa. Área estratégica de I+D para 2025.

Proyectos de la industria agrícola

- Fabricación de componentes para riego inteligente
Estado: Completado. Se enviaron las primeras 10,000 unidades a granjas aliadas.
Objetivo: Mejorar la eficiencia de los sistemas de riego automatizados.
Impacto: Los resultados del piloto muestran una reducción del 18% en el consumo de agua. Comentarios positivos de grandes clientes agroindustriales.

- Proyecto de aligeramiento del chasis de tractores
Estado: En curso. Colaboración continua con un socio OEM.
Objetivo: Reducir el peso del equipo sin perder durabilidad.
Impacto: Se prevé que reduzca el consumo de combustible en un 12%. Forma parte de la hoja de ruta de sostenibilidad a largo plazo para soluciones agrícolas.

- I+D de recubrimiento de polímero resistente a los rayos UV
Estado: En curso. Pruebas de exposición acelerada en marcha.
Objetivo: Prolongar la vida útil del equipo agrícola que trabaja a la intemperie.
Impacto: Se proyecta que reduzca en un 22% los costos de mantenimiento para los usuarios finales. Cuenta con un fuerte apoyo del Equipo de Innovación de Productos.

- Rediseño de carcasas para equipos de agricultura de precisión
Estado: Planificado. El arranque está previsto para mayo.
Objetivo: Aumentar la modularidad de los sistemas de sensores.
Impacto: Facilitará las actualizaciones y la personalización. Se espera que fortalezca la oferta de Trey Research en tecnología para la agricultura inteligente.

- Integración de material reciclado en plásticos agrícolas
Estado: En curso. Se logró un 30% de contenido reciclado en las pruebas.
Objetivo: Apoyar los objetivos de sostenibilidad de los clientes.
Impacto: Ayudará a cumplir las metas ESG de grandes clientes agroindustriales. Posible ahorro de costos gracias al abastecimiento de materiales en circuito cerrado.

Proyectos multisectoriales

- Integración de una plataforma de gemelo digital
Estado: Planificado. Diseño del sistema en curso.
Objetivo: Ofrecer análisis de la producción en tiempo real.
Impacto: Pieza clave de la iniciativa Industria 4.0. Se proyecta que reduzca el tiempo de inactividad en un 20% y aumente la precisión de los pronósticos de producción.

- Proyecto de modernización del ERP
Estado: En curso. Implementación de la fase 1 completada.
Objetivo: Agilizar las compras y la programación.
Impacto: Los primeros resultados muestran una reducción del 15% en los costos de mantener inventario. El equipo ejecutivo sigue de cerca su escalabilidad.

- Lanzamiento del tablero de sostenibilidad
Estado: Completado. En funcionamiento en todas las unidades de negocio.
Objetivo: Medir la huella de carbono de todas las instalaciones.
Impacto: Permite seguir en tiempo real las métricas de energía y residuos. Respalda informes ESG transparentes para los inversionistas.

- Preparación para la auditoría de cumplimiento ISO
Estado: En curso. Revisión de documentación y procesos en marcha.
Objetivo: Prepararse para la auditoría del T3.
Impacto: Es indispensable para mantener los contratos con los clientes más importantes. Alta visibilidad ante la dirección.

- Rediseño del proceso de incorporación de nuevos proveedores
Estado: Completado. Se redujo el tiempo de incorporación en un 40%.
Objetivo: Mejorar la agilidad de la cadena de suministro.
Impacto: Acortó los ciclos de compra y mejoró los índices de satisfacción de los proveedores. Se compartió como buena práctica en toda la empresa.