Fecha de la reunión: 25 de septiembre
Asistentes: CIO, director de Infraestructura de TI, líder de Seguridad, contralor de Finanzas
Resumen:
· CIO: insistió en que la inactividad de las operaciones del centro de llamadas sea mínima.
· Líder de Seguridad: solicitó implementar el modelo de confianza cero en la Fase 1.
· Finanzas: solicitó informes de avance quincenales.
· CIO: quiere diapositivas de resumen ejecutivo que destaquen la mitigación de riesgos y las proyecciones de retorno de la inversión (ROI).

